KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 11 - Thành viên nhóm

- Đặng Thanh May (Nhóm trưởng)

- Mai Vân Long

- Nguyễn Phan Anh Khoa

- Nguyễn Đức Trí

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐẶT BÀN TRONG NHÀ HÀNG

Thời gian thực hiện: Từ 06/01/2026 đến 28/05/2026 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 06/01/2026 Đến: 13/01/2026) | 1.Nhận đề tài. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2.Lên kế hoạch thực hiện ban đầu. | Tất cả thành viên |  |
|  | 3.Phân chia công việc (Chi tiết các công việc). | Đặng Thanh May |  |
|  | 4.Tìm hiểu về các quy trình nghiệp vụ cần thiết (Tìm hiểu về các hệ thống ứng dụng thực tế). | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 02 (Từ: 14/01/2026 Đến: 21/01/2026) | 1.Phân tích yêu cầu của đồ án và đưa ra các mô hình cần vẽ. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2.Giới hạn mục tiêu của đồ án. | Tất cả thành viên |  |
|  | 3.Chuẩn bị các file báo cáo đồ án. | Tất cả thành viên |  |
|  | 4. Phân công và lên kế hoạch cụ thể thực hiện. | Đặng Thanh May |  |
|  | 5.Ôn lại các kiến thức cũ liên quan đến môn phân tích thiết kế hệ thống. | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 03 (Từ: 22/01/2026 Đến: 29/01/2026) | 1. Đưa ra quy trình nghiệp vụ. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Đưa ra các mô hình UML: Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram và các mô hình liên quan. | Tất cả thành viên |  |
|  | 3.Đánh giá, chỉnh sửa hoàn thiện mô hình. | Tất cả thành viên |  |
|  | 4.Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tất cả thành viên. |  |
|  | 5.Ôn lại các kiến thức cũ cần thiết về Java và OOP | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 04 (Từ: 30/01/2026 Đến: 06/02/2026) | 1. Nhờ giảng viên xem lại các mô hình. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Ghi chép lại nhận xét, sửa đổi các mô hình | Tất cả thành viên |  |
|  | 3. Tiến hành chỉnh sửa các mô hình. | Tất cả thành viên |  |
|  | 4. Đánh giá lại các mô hình sau khi chỉnh sửa. | Tất cả thành viên |  |
|  | 5. Hoàn thiện các mô hình. | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 05 (Từ: 02/03/2026 Đến: 09/03/2026) | 1. Liệt kê các màn hình cần thiết cho ứng dụng. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Thiết kế giao diện ứng dụng. | Tất cả thành viên |  |
|  | 3. Vẽ tương tác giữa các màn hình của ứng dụng (screen flow). | Tất cả thành viên |  |
|  | 4. Xem xét các ràng buộc khi nhập dữ liệu trên giao diện. | Tất cả thành viên |  |
|  | 5. Cập nhật file báo cáo đồ án. | Tất cả thành viên |  |
|  | 6. Thực hiện coding (phần giao diện, xử lý ràng buộc trên giao diện). | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 06 (Từ: 10/03/2026 Đến: 17/03/2026) | 1. Kiểm tra, đánh giá, chỉnh sửa, hoàn thiện phần coding giao diện, xử lý ràng buộc trên giao diện. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Thực hiện coding hết các lớp đối tượng và kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu, kết nối với các giao diện tương ứng. | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 07 (Từ: 18/03/2026 Đến: 25/03/2026) | 1. Thực hiện các chức năng cần thiết cho ứng dụng | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Kiểm tra kết nối dữ liệu | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 08 (Từ: 26/03/2026 Đến: 02/04/2026) | 1. Bổ sung thêm các chức năng (nếu có) | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Sửa các bugs/lỗi (nếu có). | Tất cả thành viên |  |
|  | 3. Chạy thử, kiểm tra tổng quát chương trình | Tất cả thành viên |  |
|  | 4. Hoàn tất file báo cáo | Đặng Thanh May |  |
| Tuần 09 (Từ: 03/04/2026 Đến: 10/04/2026) | 1. Hoàn thành mọi chức năng của ứng dụng | Tất cả thành viên |  |
|  | 2. Đảm bảo ứng dụng chạy tốt các chức năng | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 10 (Từ: 11/04/2026 Đến: 18/04/2026) | 1.Hoàn tất đồ án, nộp theo yêu cầu của Giảng viên. | Tất cả thành viên |  |
|  | 2.Chuẩn bị powerpoint báo cáo (từu 13-18 slides). | Tất cả thành viên |  |
|  | 3.Báo cáo đồ án. | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 11 (Từ: 19/04/2026 Đến: 26/04/2026) | 1.Luyện tập báo cáo | Tất cả thành viên |  |
|  | 2.Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, công cụ cần thiết. | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 12 (Từ: 27/04/2026 Đến: 04/05/2026) | Báo cáo đồ án trước Giảng viên và các nhóm đồ án khác. | Tất cả thành viên |  |
| Tuần 13 (Từ: 05/05/2026 Đến: 12/05/2026) |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: 13/05/2026 Đến: 20/05/2026) |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: 21/05/2026 Đến: 28/05/2026) |  |  |  |

Link nhật ký (phamthanhhung3578@gmail.com)